清城区农贸市场提升改造（新建）工作方案（稿）

为高质量做好清远市新一轮创文农贸市场提升整治工作，推进清城区农贸市场管理标准化、精细化、专业化建设，根据《清远市市区农贸市场提升改造（新建）工作意见》及黄兆芬副书记主持召开的市区农贸市场提升改造工作会议精神，结合清城区农贸市场实际，制定本工作方案。

一、指导思想

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，以推进现代服务业转型升级为抓手，以打造现代化、高规格的农贸市场为目标，推进农贸市场硬件设施升级改造和管理规范化，全面提升清城区肉菜市场管理和服务水平，提高人民群众的生活品质。

二、提升改造（新建）原则

（一）政府主导，属地管理。

清城区共有18个农贸市场纳入创文国检范畴。按照属地管理原则，其中5个国有农贸市场（学宫市场、渠坑口市场、南埗市场、新城中心市场、洲心市场），由市市场开发服务中心负责，实施对标达标提升改造工作；另外13个非国有创文市场（下廓丽景市场、先锋市场、松岗市场、亿泰市场、广远市场、城南市场、三角市场、华博市场、莲塘市场、澜水市场、百加市场、荷兴市场、西门塘市场），由区政府负责本辖区内的农贸市场对标达标提升改造工作。

（二）问题导向，一场一策。

对照商务部、财政部《标准化菜市场设置与管理规范》（见附件1）和清远市创文农贸市场及周边环境整治工作标准（见附件2），以问题为导向，逐个排查，结合实际，一场一策，对农贸市场进行提升改造。根据每个市场的产权、运营等情况，探索采取引进专业化公司管理的可行性，对市场进行升级改造与专业化管理。

（三）对标达标，限时完成。

根据市场特点，因地制宜，严格按照《标准化菜市场设置与管理规范》和创文要求，对标达标、完善功能。在相关标准基础上，根据现代化农贸市场发展趋势和要求，努力打造现代化、网络化、超市化、高规格的农贸市场。所有市场的硬件提升改造需在2019年上半年全部完成。

（四）统筹推进，部门协同。

各街道办事处、区直各相关部门依照各自职能，积极主动参与，发现并解决问题，统筹推进农贸市场提升改造与新建工作。

三、提升改造（新建）要求

深入贯彻落实市委、市政府关于我市推进建设农贸市场提升改造的决策部署，推进我区农贸市场管理标准化、专业化、精细化建设，推进市场一体化管理布局，确保高质量做好新一轮创文农贸市场提升。

（一）实施个体更新统一规划，确保市场改造前瞻谋划充足。要彻底改变之前农贸市场改造提升工程断断续续、缝缝补补、没有统一标准和规划协调等弊端，以问题为导向，突出前瞻性，对现有的18个创文农贸市场进行重新审视，实行“一场一策”，针对不同基础，参照相同标准，逐个制定个体建设规划。

（二）实施市场功能格局合理规划，确保功能模块完备清晰。要突出每一个市场的功能模块化建设总目标，确保市场功能完备、区划清晰；同时，细分每一个功能模块的具体组成部分。尤其要针对农贸市场现有的突出问题，着重加强对摊位布局、品种分区、排污系统、消防系统、卫生保洁、车辆停放、进货管理等配套设施等功能模块的建设与管理。

（三）突出高标准，全面提升硬件设施现代化气息。彻底改观农贸市场印象，建筑材质是重要突破口。要突出建筑材质上的高标准，特别是与食品安全、外立面展示相关的材料。广泛采用新型防水、防潮、防腐、防火、阻燃、隔音、隔热、保温、密封等专用材料，统一配置使用相同规格、色彩的各种涂料、油漆、镀层、贴面、各色瓷砖、具有特殊效果的玻璃，更好满足农贸市场食品安全、卫生保洁、保鲜保温等方面需求。

（四）注重高质量，着力规范提升市场管理服务水准。高质量服务是农贸市场最大的难点，是软环境建设的关键。要建立健全市场管理制度体系、食品安全指标体系、卫生整洁指标体系、文明创建体系，打造社会各界高度认可的高质量农贸市场。

（五）强调打造现代化农贸市场，加快现代化标志性要素建设。积极推进现代化购物手段应用与规范，对支付宝、微信及其他移动支付手段，采用统一的标识规格，统一规范摆放位置。积极推进现代化消费体验工程建设，推进农贸市场“WIFI”普及工程。积极推进购菜APP、微信小店、网上超市等手机应用，提高预售水平，加快推进农贸市场新鲜农产品的流动速度，构建多位一体的便捷购物环境。

（六）突出清远特色，充分展示人文色彩。农贸市场是展现清远人文色彩、突出清城特色元素的一个重要窗口。要以做展馆的高度，谋划勾勒有清远特色的农贸市场色彩印象，彻底改观农贸市场的低档、底层格局。

四、提升改造的实施步骤

农贸市场提升改造推进时间分四个阶段实施。具体安排如下：

第一阶段：部署准备阶段（2018年4月～5月）。拟定工作方案和标准，成立领导机构。

第二阶段：排查制定一场一策阶段（2018年6月～7月）。对照《标准化菜市场设置与管理规范》、《清远市创文农贸市场及周边环境整治工作标准》以问题为导向，逐个排查，一场一策，形成每一个市场具体提升改造的项目。

第三阶段：组织实施第一批市场提升改造阶段（2018年8月～2019年1月）。市市场开发服务中心完成1个以上市场提升改造；洲心、凤城、东城街道各完成2个以上市场提升改造；横荷街道完成1个以上市场提升改造。可视情况提前完成其他市场提升改造。

第四阶段：组织实施第二批市场升级改造阶段（2019年2月～6月）。2019年6月前全面完成市区和各街镇肉菜市场升级改造工作任务。

五、完成时限

至2019年上半年止完成所有农贸市场提升改造。

- 六、保障措施

（一）强化组织领导。区农贸市场提升改造由区农贸市场整治办（区工商局）负责抓总统筹，牵头会同农贸市场有关责任单位，共同组织实施提升改造工作。要适时总结通报提升改造工作情况；同时，建立农贸市场提升改造工作部门领导联系推进制度，强化对提升改造的督导及工作进度的调控，确保提升改造任务按期完成。区经信局要密切与区工商局的联系与沟通，担负起13个农贸市场提升改造工作的具体实施。各相关部门要提高认识，加强重视，主动承担工作责任和创文任务。

（二）强化责任落实。各责任单位要切实落实责任、厘清思路、创新举措，确保取得扎实成效。各成员单位责任分工如下：

- 1.区工商局：负责统筹组织农贸市场提升改造总体工作。会同区经信局拟定市场改造的工作方案和标准，确定“一场一策”具体方案；负责维护市场改造期间市场经营户的正常经营，查处无照经营、超范围经营、不正当竞争、销售假冒伪劣商品和虚假广告等违法行为；依法对市场进行登记注册、监督管理和行政执法；确认市场开办者、场内经营者的主体资格；依法维护市场内公平交易秩序，组织开展文明市场创建活动，受理消费者投诉。参与审定市场改造的方案、进度计划、工程指导监督以及工程竣工验收。

- 2.区经信局：承担全区13个农贸市场提升改造工作具体实施。对照市区农贸（便民）市场及周边环境整治标准和创文实地测评标准，按照“一场一策”原则，制定我区每个农贸市场的具体提升改造实施方案及进度计划，报整治办审定后实施；负责对市场提升改造的施工监督。联合有关部门定期对工程进度进行检查、督促，通报全区市场提升改造情况。组织有关部门对本辖区农贸市场（包括5个国有市场）工程竣工验收。

- 3.各街道办事处：配合协调本辖区农贸市场提升改造的相关工作；主动做好提升改造期间市场方、经营者的思想动员和社会维稳，确保改造顺利推进；参与辖区市场提升改造的验收等。

- 4.区财政局：负责筹措补贴资金，做好资金监督管理。

- 5.区规划局：负责主抓农贸市场及周边设施的规划完善。

- 6.区住建局：参与市场改造中的建设管理、工程施工监督、质量验收等工作。

- 7.公安局清城区分局：负责做好肉菜市场升级改造治安管理，依法查处欺行霸市、强买强卖、阻碍执法、暴力抗法等违法犯罪行为，并督促市场开办者建立安全保卫机构，落实安全保卫措施。区公安交警部门负责对市场周边车辆停放规范进行监督管理，保证道路通畅。

- 8.区公安消防大队：负责对市场改造工程进行消防设计审核及消防设计备案抽查、消防验收及竣工验收消防备案抽查、公众聚集场所投入使用及营业前的消防安全检查，并定期组织消防监督检查。负责对市场内消防安全情况进行监督检查，对违反消防安全法规的违法行为进行查处，指导市场开办方落实消防安全主体责任。

- 9.区食药监局：加强农贸市场食品安全监管，维护市场食品安全。负责指导肉菜市场食品（农产品）检测室的建设；依法指导市场经营者对入场农产品进行日常检验检测并建立农产品质量安全检测实时监控系统；依法对入场经营的食用农产品进行例行监测和监督抽查；负责制作农贸市场食品安全公示栏，有条件的利用电子屏公示食品抽检结果，制作统一规范的市场食品管理制度、食品安全类公益广告并上墙；对农贸市场内食品安全和按食用农产品类别实行分区销售进行监督管理。

- 10.区农业局：负责做好农贸市场内农产品标识管理工作；加强市场内生鲜肉类（猪、牛）及家禽产品检验检疫的监督管理。

- 11.区城综局：负责监督农贸市场及周边环境卫生的落实，查处市场周边占道经营、乱摆乱卖、违章搭建和非机动车辆乱停乱放等不文明现象；依据《清远市城市市容和环境卫生管理条例》的规定，对农贸市场及周边不履行卫生保洁、占道经营等违法违章行为进行处罚。

- 12.卫生、物价等部门，根据各自职责做好协调配合。

- 13.市市场开发服务中心：负责5个国有市场提升改造的具体实施，按照《清远市市区农贸市场提升改造（新建）工作意见》，市商务局协同城区对市级5个国有市场进行验收。

- 对于新建市场：由市规划局将农贸市场规划布局纳入城乡公共服务设施专项规划内容，按照节约用地、方便群众生活、繁荣地区经济的原则，负责新建市场的规划、审核与报建；市商务局负责制定新建市场的建设标准；市住建局负责组织对新建市场的质量验收。

（三）强化督促考核。建立重点工作任务督查机制，实行倒排工期，确保各项工作任务落实到位。各有关单位、责任主体要对照任务目标，严格按照时间表，切实履行职责，按时完成所承担的具体任务。

（四）强化资金保障。建立财政投入与保障机制，安排专项资金，用于支持农贸市场提升改造奖补等；并在创文结束后，每年由政府财政保障一定的市场后续维护资金。我区创文点位市场中属于市级的5个国有市场，由市财政统筹安排专项经费；另外13个非国有市场提升改造及新建市场所需经费，分别由区政府根据市场提升改造投入情况，采取“以奖代补”等方式解决。

附件：1.标准化菜市场设置与管理规范

2.清远市区农贸（便民）市场及周边环境整治工作标

准

附件1

标准化菜市场设置与管理规范

商商贸发〔2009〕290号

一、范围

本规范规定了菜市场设置与管理使用的术语和遵循的原则,规定了菜市场选址、场内环境、建筑装修、设施设备、场内布局、商品卫生质量、现场食品加工、品牌食品经营、市场管理、诚信经营等应达到的要求。

本规范适用于社区菜市场的新建、改造与管理。

二、术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

（一）菜市场。

是由市场举办者提供固定商位(包括摊位、店铺、营业房等)和相应设施,提供物业服务,实施经营管理,有多个经营者进场独立从事蔬菜、蛋品、家禽、肉制品、水产品、豆制品、调味品、熟食卤品、腌腊制品、水果、粮油制品等各类农副产品的经营场所,是城市公益性的公共配备服务设施。

（二）不可食用肉。

是指“三腺”(甲状腺、肾上腺和有病变的淋巴结)、伤肉、霉变肉、病死肉等有毒有害肉。

（三）无害化处理。

是指将病死动物及不符合卫生要求的畜禽体或起病变组织器官等经过处理达到对人畜无害要求。

（四）水产品“二去”服务。

是指零售点为消费者对冰鲜和活鲜水产品进行去内脏,去鳞服务。

（五）农产品废弃物。

是指蔬菜的枯败叶、水产品的头、内脏等不可食用部分和有毒、有害及变质水产品。

三、场地环境

（一）选址要求。

菜市场选址应符合城市规划、土地利用规划及商业网点规划的要求,并取得相应的规划审批手续。

菜市场设置应符合交通、环保、消防等有关规定,与城市改造、居住区和社区商业建设相配套，并选择在交通便利处。

以菜市场外墙为界,直线距离1公里以内,无有毒有害等污染源,无生产或贮存易燃、易爆、有毒等危险品的场所。

（二）建筑。

新建菜市场应选择单体建筑或非单体建筑中相对独立的场地。

新建菜市场土建结构应采用符合国家建筑、安全、消防等要求的钢筋混凝土或新型材料结构。

新建菜市场单体建筑的层高不小于6米;非单体建筑的层高不小于10米。场内主通道宽度不小于3米,购物通道不小于2.5米,污物等其他通道宽度不小于2米。出口不少于2个,主要出入口门的宽度不小于4米。

菜市场应具有良好的通风条件,室内宽敞明亮,自然采光好。楼层式市场应设有运输货物的专用电梯;市场应设共厕,建设标准一般为二级标准,不得设在熟食经营区域附近。

（三）面积。

菜市场的面积根据规划区域内居住人口、服务半径、消费需求等因素确定。

改造菜市场面积一般不应小于400平方米，新建菜市场建筑面积一般不应小于600平方米。

城市建成区及县城的新建菜市场,应配套设有机动车、非机动车停放场地和内部仓库。停车场占商业用房面积的20％以上,中心城市市场的停车场面积根据需要适当增加。

（四）装修及场内布局。

菜市场地面应铺设防滑地砖,并符合吸水、防滑、易清扫的要求,向通道两边倾斜;内墙(含立柱四周)应贴墙面砖,高度不低于1.8米;房顶可采用防霉涂料,或吊顶应采用燃烧性能为A级的装修材料;室内空中除必须悬挂的证照、灯具线路外，无明管道、拦板以及其他线路等。

市场内经营者字号标牌应统一规范。按照商品种类划行归市设置交易区。同类商品区域要相对集中;分区要标志清晰。市场内根据需要设置农民自产自销交易区。

活禽经营区应相对独立,与其他经营区隔开,相隔间距不得小于5米;经营早点区或快餐配套服务应相对集中设置在专门区域,以1-2家为宜,周围不得有污水或其他污染源,20米范围内不得经营、贮运鲜活家禽;熟食卤品、豆制品、酱菜等直接入口食品的柜台距离活禽专柜、厕所、垃圾房的间隔应大于20米。

新建菜市场应考虑设置独立的净菜处理室,配备给排水设施、清洗水池、操作台及垃圾收集设施,在蔬菜上市前进行无泥沙、无腐叶、无根须、无过量水份处理。

四、设施设备

（一）给排水设施。

1.供水设施。

场内经营用水应保证足够的水量、水压,卫生应符合国家GB 5749的要求,设施配置符合国家节约用水的规定。提倡在保证满足用水卫生标准的条件下使用循环用水。

水产区供水到商位,肉类区供水到经营区,熟食经营区专间供水到加工间。同时,市场内设置供水点供消费者使用。

场内要配置高压水冲洗装置,便于冲洗地面墙体和设备设施。

2.排水设施。

场内上下水道应确保畅通,采用沉井式暗渠(安管)排水系统,并设防鼠隔离网。主通道与购物通道交叉处应设窨井,窨井间距不宜大于10米,柜台内侧设地漏。有地下车库的市场按照建筑要求另行设计。

购物通道下水道必须设计为暗道,防止异味上传,不可以设明沟。

柜台外地面排水槽宽度0.08 -0.1米,弧度深度0.03 -0.05米,用不锈钢材料或耐腐蚀、易清洗消毒的材料制作并设地漏。柜台内排水槽保持排水通畅,地面保持干燥,不堆积垃圾。

污水排放系统应当按环保要求设置过滤处理设施,符合GB 8978。城市菜市场污水隔渣过滤处理后接入城市污水管网。农村菜市场污水排放应增设必要的污水处理设施。水产、冰鲜禽类经营区的污水排放应增设初级隔渣过滤设施。

（二）供电设施。

应配备符合用电负荷、安全的供电设施。电线铺设以暗线为主,并配备漏电防护装置。

各经营区域应配备带接地线的符合低压电器使用的电源插座,水产区域使用防水插座。

市场内环境照明供电设施配置应符合GB 50034的规定。柜台(操作台)上方灯照度应达到100lx,肉类分割剔骨操作台灯光照度不小于200lx。场内通道应配备照明灯,各出入口应设置应急灯。

（三）通风设施。

建筑面积在2000平方米以下的新建菜市场应安装不低于3000W功率的低噪音排风机,2000平方米以上的每增加100平方米相应增加300W排风机设备,排风机口布局的应按国家或地方环保要求设置。

场内窗户的设施应保证空气能够顺畅对流。

活禽销售点应设置排风设施。

需要实施温控的食品专间须配置相应的通风及温控设施。

（四）垃圾处理设施。

菜市场应配置统一的废弃物容器、垃圾桶(箱),并设置集中、规范的垃圾房。垃圾房应密闭,有上下水设施,不污染周边环境,每个经营户应设置加盖的垃圾桶(箱)。

（五）消防安全设施。

建筑消防设施应符合GBJ16-1987和GB50222-1995的要求；菜市场应按照GB/T17110规定标准配置灭火器材。

卤味、熟食交易区面积在35平方米以上的，可以设置前店后厂。其他交易区内不得设置生活用电和液化气设施。

（六）营业设施。

1.柜台设施。

摊位柜台应按不同品类经营需要统一制作，柜面及边缘挡水凸边使用面砖或不锈钢材料制作。柜台面积按长1.5-2米、宽0.75-0.9米设置，柜台高度宜以0.7-0.8米。柜台立面应贴墙面砖，柜台靠通道外侧边沿应设挡水凸边，高度不低于5厘米。柜台内应留有同一位置摆放电子秤，电子秤设置位置应便于消费者查看。

冷冻、冰鲜水产品、鲜肉柜台应采用不锈钢台面，活水鱼摊位外设隔水墙，隔水墙应高于鱼池（盆）上沿20厘米。

蔬菜柜台宜采用阶梯摆放式设计 。柜台高度宜为0.7-0.8米，以0.1-0.15米呈阶梯上升，一般设计为三层；每组柜台宜设商位数4个左右，每组柜台设1个-2个宽度为0.7米出入口。

2.冷藏设施

商品保质保鲜有温度要求的，应采用温控设备或采取相应的措施，做到货到即时存入冷藏、冷冻设施，保证商品陈列、销售与加工、运输环节形成的冷链不拖节。

冷冻肉及冷冻水产品应配备低温冷柜，冰鲜水产品应配备冰台。经营冷却肉应配备冷藏柜，温度保持在0℃-7℃。提倡豆制品、半制成品销售配备冷藏设施。

2000平方米以上的菜市场应设置冷藏室，有条件的菜市场宜设置冷藏保鲜设施或25℃以下的商品整理间。

五、商品管理

（一）进货管理。

场内商品进货商应向供货商索取产品的来源地证明、质量认证证书或商品检验检测合格证。

蔬菜宜从当地“场地挂钩”的批发市场或从农产品生产基地进货。

鲜肉类必须从当地定点屠宰厂进货或从“场内挂钩”的批发市场进货，并附有与货物相符的检疫检验合格证明。

未实行定点的鲜牛、羊肉等，必须经检验合格后方可上市销售。

水产品进货应有产地质量检测机构核发的产品合格证或批发市场提供的产品合格证明。

豆制品和熟食制品必须向有营业资质和卫生许可的生产、经销企业进货，市场应索要与货同行的送货单等留存市场备案。

其他食品进货应有与货相符的食品卫生合格证明。

（二）入市检测。

菜市场应根据需要配置快速检测设备，并对入市蔬菜、水果的有机磷类氨基甲酸脂类农药残留含量进行监测。

市场应每天核对进货商品与商品检疫检验合格单（证），发现问题及时处理。

质检人员应对各种单证进行真伪及有效期验证，对初次入场的经营者资质证明及其商品质量证书原件应留复印件存档，建立可追溯机制。

（三）劣品清退。

场内经营的商品出现有毒、有害、过期、变质等质量卫生问题时，应及时下架封存，并报食品卫生管理部门处理，建立不合格商品退市机制。

（四）禁营项目。

菜市场内禁止销售国家规定的野生保护动植物；禁止生产、加工和经营卫生部《集贸市场食品卫生管理规范》规定的禁营商品；严禁销售病死畜禽肉、变质肉、注水肉、未经检疫肉和其他不符合食品安全卫生要求的肉类及其制成品；禁止场外加工的肉糜入市销售；场内不得销售现场制作的炒货食品；活禽禁售区内禁止销售活禽。

（五）零售加工。

散装蔬菜上柜前应做洁净整理，包括去泥、去黄叶、去腐叶、去根，提倡净菜或半净菜上市。需保鲜的蔬菜应使用保鲜膜包装，需捆扎的应使用无毒材料捆扎。

熟食卤品的整理加工，肉类统货的分割剔骨，鲜活、冰鲜水产品的现场去头、去内脏、去鳞等加工服务，应使用符合卫生安全要求的刀具、刮器、绞肉机、容器等并在符合卫生要求的操作台（板）上进行。

菜市场内进行食品现场生产、加工的（包括半成品加工和直接入口食品的加工），必须符合卫生部《集贸市场食品卫生管理规范》的规定。

场外活禽加工应使用安全卫生的工具，加工后的商品需严格清洗。

（六）商品陈列。

1.蔬菜类

蔬菜上柜销售前应加工整理，排列整齐，分类陈列。

预包装蔬菜排放应保持新鲜，整齐美观，方便销售。

2.鲜冻肉类

鲜肉经营鼓励设品牌销售区，其经营场地内必须设有温控设施，其区域温度不高于25℃。当天交易剩余的鲜肉、分割肉须进行冷藏保质，保管时间根据季节确定。

肉类商品不得着地存放和接触有毒有害及有异味的物质。

肉类销售中产生的不可食用肉应置于明显标识的容器内，由市场管理部门按有关要求集中处理。

3.水产品类

冰鲜水产品柜台应在多孔不锈钢板上铺设散冰保鲜，并配置保鲜冷柜。

水发水产品和需清水暂养的贝类应放在专门的容器中陈列销售。

4.豆制品类

豆制品须分类陈列，摆放整齐。

豆制品销售前后必须做好设施设备、及周围环境的清洁卫生工作，未销售完的豆制品应放入冷藏设施中贮藏。

5.熟食卤品

生、熟食品应分开放置，制作原料应符合食品卫生要求。

室内应配备消毒设备，专用放置或展示容器（具）、冷藏与空调等设施，并符合食品卫生要求。要有完善的防蝇、防鼠设施，并做到无鼠、无蝇侵害。

熟食销售人员严禁直接用手接触食品。

6.酱腌菜类

直接入口的酱腌菜应当加盖销售，并配备防蝇、防鼠等设施，做到无鼠、蝇侵害。

严禁用手直接接触食品。

7.清真食品

清真食品专柜的设置与运作必须符合国家和有关民族政策。

经营清真类食品应符合清真食品供应的专摊、专人、专库、专车的要求。

（七）包装。

菜市场内禁止销售、使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋,提倡使用无毒、可降解的环保型包装材料。实行塑料购物袋有偿使用制度，明码标价，并在商品价外收取塑料购物袋价款，一律不得免费提供塑料购物袋。

严禁使用非食用和非环保型塑料袋。

腌制品应使用食用盛器，严禁使用化学和有毒有害的塑料桶。

熟食卤品采用食品袋密封包装密封型容器包装。

经营的预包装食品，其标签应符合GB 7718的规定。

六、卫生管理

（一）环境卫生。

菜市场的环境卫生应符合GB 14881的要求。

菜市场应保持地面干燥、清洁，场内无异味。菜市场内应无乱吊挂、乱张贴及垃圾堆积等现象。

对不可食用品应有专人负责集中回收，统一处理。废弃物需全部装入垃圾袋不得外露，随时将垃圾袋收集放到垃圾箱或垃圾房集中处理，并定期清洗，确保场内购物环境整洁有序。水产品零售点在交易过程中所产生的水产品废弃物应当由菜市场集中收集并及时处理。

场内卫生实行区域包干，明确包干责任人；场外卫生应实行市容环境卫生责任区制度，应设有专职卫生监督人员和日常保洁人员。

（二）设施卫生要求。

鲜肉类、水产品、熟食类加工所有的操作台、切割用具及盛器均应每天进行严格清洗、消毒，并按规定位置加盖存放。

活水鱼蓄养池应用消毒水定期进行清洗、消毒，其他蓄养用具应定期清洗。

菜市场应设有收集副食品废弃物的垃圾箱（桶）。

（三）从业人员卫生要求。

菜市场应设有专职食品卫生管理监督人员，并指定一名负责人为食品卫生责任人，建立从业人员卫生管理制度，每个相关从业人员均应持有有效的健康证。

菜市场熟食销售及食品加工人员的个人卫生与健康状况应符合GB14881《食品企业通用卫生规范》的有关规定。加工人员上岗时应穿戴白大衣、白帽、白口罩操作，操作前应在消毒水盆中清洗双手；收钱和找钱应使用专用盛盘和夹具，不得直接接触钱币。熟食从业人员上岗时不得留长指甲、涂指甲油，佩戴戒指、手链、手镯等饰品。

七、经营管理

（一）制度规范。

1.菜市场应当制定内部管理制度，包括：菜市场管理人员工作制度、菜市场管理人员岗位目标责任制度、市场经营者守则、食用农产品安全质量责任制度、不合格商品退出销毁制度、产品质量安全追溯制度、菜市场经营活动场内公示制度、商品预先赔付制度、市场档案管理制度、人员培训管理制度、环境卫生管理制度等。

2.菜市场应建立服务台帐、顾客投诉处理台帐、食品从业人员健康检查登记台帐、计量器具台帐、校秤记录台帐、不可食用肉回收台帐等。

（二）质量规范。

1.鼓励市场经营者采购经销经过国家认证的有机的、绿色的、无公害的农产品。

2.不得销售掺杂掺假、以次充好、假冒伪劣、过期失效、变质等不合格商品。

3.菜市场应在场内明显处设置检测室，检测室面积不小于10平方米，应配备专业的检验人员和检测项目所需的快速定性检测设备。每日必须对上市商品抽样检测，并公布检测结果。

4.对场内发生畜禽病死或疑似病死事件的，应按照卫生防疫的有关要求处置。

（三）证照规范。

1.场内经营者必须持有有效营业执照，经营豆制品和副食品等还必须同时领取卫生许可证，不许无照经营，或超范围经营。

2.随商品同行的当日合格证、检疫证、送货证、确定单等商品证（单），应由场内经营者自行保存备查。

（四）价格规范。

1.销售各类商品应当按国家有关规定实行明码标价，标价内容真实明确、字迹清晰、货签对位、标示醒目。

2.包装内商品标价签应当标明品名、计价单位、产地、零售价等主要内容，对于有规格、等级、质地等要求的，还应标明规格、等级、质地等项目。

3.禁止价格欺诈、哄抬价格和低价倾销等不正当价格行为。

（五）计量规范。

1.市场内必须使用符合国家标准的计量器具，加强管理，定期校验，并向当地质量技术监督部门申报备案。按期做好每年一次的计量器具强制检定工作。

2.票据、票证、商品标识、价目表等应当正确使用国家法定计量单位。

（六）人员培训。

1.菜市场管理人员应按照职责分别参加有关部门组织的岗前培训或轮训，经考核合格后持证上岗，并佩戴统一印制的胸标。

2.菜市场应建立经营者食品卫生及业务规范培训机制。

（七）服务规范。

1.菜市场应设立市场服务管理办公室、服务台、广播设施、顾客休息等服务设施，并在菜市场显著位置设置投诉箱，公布投诉电话，投诉处理应制度化，菜市场应实行先行赔偿制度。

2.菜市场应设立宣传栏、公示栏、导图栏、供应区域标志。有条件的市场可设立价格行情显示屏。

3.菜市场应建立服务监督机制，定期对消费者进行满意度抽样调查，征询消费者对菜市场的意见和建议，并限时制定解决问题的措施，及时反馈消费者。

（八）信用规范。

1.菜市场应建立场内经营者诚信经营档案，公开、公平、公正地管理场内经营者。

2.场内经营者应诚信经营，培育良好的社会信誉，自觉抵制欺诈、违规经营、偷税、漏税、欠税等情况的发生。

3.市场举办者应开展优秀经营户或诚信经营户的评选表彰活动。对信誉差的经营者进行曝光公示，情节严重的，可以清退出场。

附件2

清远市区农贸（便民）市场及周边环境整治工作标准

| 项目 |  | 工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、市场规划 |  | 1.农贸市场规划布局纳入城乡公共服务设施专项规划内容，按照节约用地、方便群众生活、繁荣地区经济的原则，统筹规划，合理布局。 |
|  |  | 2.农贸市场不得占用城乡道路，影响交通。对已经占用城乡道路、影响交通的集贸市场，限期迁建。 |
| 二、设施 建设 | 基础设施 | 1.市场牌匾醒目、卫生整洁，无破损，字体完整、规范。市场入口有醒目的摊位布局示意图。 |
|  |  | 2.市场建筑整齐、立面整洁（应清洗粉刷一新）、玻璃明亮、门窗完整洁净、无乱贴乱画现象。市场周边绿化及各种设施无损坏。 |
|  |  | 3.市场主体建筑应采用全封闭或半封闭结构，基本结构安全稳固，顶棚及四周墙壁整齐，无损坏。 |
|  |  | 4.市场线路设置科学合理，店铺、摊点水电配套完善，并预留好布线管线。线路布线整齐，固定良好，无乱扯、乱拉电线、电缆及通信线路等问题。 |
|  |  | 5.市场设计和建设符合消防安全要求，使用防火材料；消防设施配套齐全，消防通道畅通。 |
|  |  | 6.市场地面硬化平整，不起沙、无坑洼、无积水。 |
|  |  | 7.上、下水配套齐全，防止异味上传，并设防鼠隔离网。水产、冰鲜禽类经营区的污水排放应增设初级隔渣过滤设施。海鲜、水产档口要科学设计货台及地面下水系统，重点解决海鲜、水产档口地面湿滑问题，污水统一接入市政排污管网。 |
|  |  | 8.市场无违法建（构）筑物，无破墙开店、擅自改变房屋用途。 |
|  | 管理设施 | 1.市场主办单位依法办理企业登记，并设有专门管理办公室。市场准入制度、环境卫生管理制度、食品卫生管理制度、健康教育宣传制度、病媒生物防治制度等管理制度健全并上墙公示，有工作记录。 |
|  |  | 2.有食用农产品快速检测室，配备快速检测设备和检测人员，对进场销售的蔬菜、农副产品、食品原料和食品进行快速抽样定性检测，每天检测食品不少于5批次并进行登记和存档，检测结果需每天进行公示，有每年的检测记录。检测用房原则上不得小于10平方米。 |
|  | 经营设施 | 1.经营区按商品类别分区明确，并设置划行规市标识牌。食品经营区域与非食品经营区域分开设置；生食品摊位与熟食品摊位分开；待加工食品和直接入口食品摊位相互分开。 |
|  |  | 2.经营货台要统一规格、统一尺寸、整齐划一，并用瓷砖贴面，无破损。台面外沿可设置不低于5厘米的围挡，防止摊位外溢。肉食柜台应用不锈钢等符合食品卫生要求的材质。 |
|  |  | 3.鲜活水产品经营要有专用水池，用白瓷砖贴面或不锈钢制成，水池外沿应有高于水池20厘米以上的围档；水产区域与其他食品生产、加工、经营区域隔开。 |
|  |  | 4.活禽经营限制区禁止销售活禽。对于在活禽经营限制区外新建市场，新建市场要设置单独活禽经营场所或经营房，与市场经营区域内现场制售食品的加工经营场所间隔距离不得小于25米，并有完善的上、下水设施。应划分为活禽存放、宰杀、售卖三个区域，并相对独立（封闭或半封闭），活禽存放区域、宰杀加工区域相对封闭，与消费者之间应实施物理隔离。档口应配备独立排风、照明、给排水设施、热水加热设施、清洗水池、操作台以及垃圾收集设施等。活禽存放区域应宽敞通风，墙壁、房顶、地面平整牢固，地面四周设下水明渠。应配备冲洗水龙头和消毒设施，便于冲洗消毒；存放活禽应使用不锈钢笼，笼底设置接载禽类粪便的活动设施，并与售卖区域隔开。宰杀区的地面、墙面要用瓷砖镶面。 现有的存在活禽经营活动的市场要设置单独的活禽集中宰杀间，其他活禽经营档口或店铺不得宰杀活禽。活禽经营区与市场其他经营区间隔不得小于5米，与直接入口食品经营区的间隔不得小于20米。已完成“三分离”升级改造的活禽经营档口或店铺应管理到位，规范经营。 |
|  |  | 5.市场要建设统一标准的、封闭式的熟食、食品加工经营房，并配备必要的空调、通风设施和冷藏设备。熟食档要安装温度计，并保持温度不超过25℃。新建、改建、扩建的熟食档门窗要自动闭合。 |
|  |  | 6.在农贸市场各摊位制作统一规格的亮照公示栏，公示经营户持有的经营许可证和《营业执照》，达到整齐划一。 |
|  | 公共设施 | 1.根据市场容量设置独立汽车、摩托车、自行车停车场，划有停车线，设停车场指示标识牌。建立专用配货通道和配货推车，在市场各出入口设置车挡，有条件的市场可设置自动车挡，严禁汽车、摩托车、三轮车、自行车进入市场经营区。 |
|  |  | 2.建有二类以上公共厕所。管理到位，设施维护完好，内外环境整洁，无异味。 |
|  | 环卫设施 | 1.市场应设置封闭式垃圾箱，每1000平方米不少于6个，并实行垃圾分类管理。 |
|  |  | 2.业户摊位统一配备带盖垃圾桶（每个摊位一个），垃圾及废弃物一律放入垃圾袋内存放。 |
|  | 配套设施 | 1.较大市场应设电子可视监控系统，有条件的可设置电子显示屏。 |
|  |  | 2.市场内应配有消防安全疏散指示标志,消防应急照明灯、灭火器和应保持消火栓系统等消防设施完好有效；有公平秤、问询投诉处和禁火、禁烟标志。 |
| 三、秩序 管理 | 证照管理 | 1.经营户持有效许可证和《营业执照》，并将复印件统一悬挂在指定位置，达到整齐划一。 |
|  |  | 2.销售肉品的，应提供相应的检验检疫标志及证明；肉食制品持有进货发票。 |
|  | 经营管理 | 1.市场开办者或经营管理者应审核入场经营者的经营资格并签订经营协议，明确权责，留存有关资料。 |
|  |  | 2.经营户不得越过市场划定界线经营，不得跨经营区经营。商品、货物摆放整齐，不得店外经营、占道经营。严禁私搭乱建，乱扯遮阳网、遮阳棚。 |
|  |  | 3.提倡净菜上市，促进生活垃圾减量化。 |
|  |  | 4.上市经营的商品和经营性服务项目必须实行明码标价。 |
|  |  | 5.严格执行限塑令，严禁使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋；严禁向消费者无偿或变相无偿提供塑料袋。 |
|  |  | 6.市场内专门设有自产自销交易区，用于农民短期、临时性的到市场内销售自产农产品。市场内因场地原因无法设立自产自销交易区的，可由城市管理部门根据实际情况在市场附近划定区域设立自产自销交易区。 |
|  |  | 7.市场开办者或经营管理者必须对进入市场的经营者的经营行为进行教育和管理。 |
|  | 卫生管理 | 1.活禽经营者、水产品及蔬菜经营户要将产生的垃圾随时放入自备垃圾桶，保证垃圾不落地；宰杀产生的污水要及时清洗，保持地面、墙面清洁无污迹。 |
|  |  | 2.熟食类、糕点类、肉类、畜禽类加工所有的操作间、操作台、切割用具及盛器均应每天进行严格清洗、消毒，保持清洁；活水鱼蓄养池应定期进行清洗、消毒，其他蓄养用具应定期清洗，保持池内无污物。 |
|  |  | 3.经营户要落实“门前三包”责任制，做到垃圾“日产日清”。 |
|  |  | 4.市场内无黑臭水体。 |
|  |  | 5.配备一定数量的禁烟劝阻员，并在市场宣传栏公示。 |
|  | 计量管理 | 1.使用符合国家规定的标准计量器具台秤或电子称（严禁使用杆秤）。 |
|  | 禁忌管理 | 1.市场内无假冒伪劣、三无产品或国家限制和禁止流通的商品。 |
|  |  | 2.禁止经营过期变质食品。 |
|  |  | 3.禁止经营违禁野生动物。 |
|  | 牌匾管理 | 1.所有广告招牌等用字规范，内容健康。 |
|  | 环卫管理 | 1.市场保洁人员每千平方米2-3人，保洁人员要着专门服装，有明确的清扫区域和分工，确保地面无菜叶、果品、塑料袋、纸屑、烟头等垃圾，地面干燥、清洁，场内无异味。 |
|  |  | 2.市场公厕要有专人管理，符合《城市公共厕所卫生标准》要求。 |
|  | 车辆管理 | 1.设专职管理人员，由市场管理方人员担任，规范车辆有序停放，严禁占道停放，堵塞交通。 |
|  | 周边秩序管理 | 1.市场周边车辆停放有序，无占道经营、乱搭乱建和乱摆乱卖行为。 |
| 四、食品 管理 | 管理要求 | 1.食品经营者需持《营业执照》、非初级食用农产品经营者需持《食品经营许可证》从事食品经营。从事接触直接入口食品工作的食品经营人员需身体健康，应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。销售食品时使用食品夹或一次性手套，不能用手直接接触食品。 |
|  |  | 2.具有必要的个人卫生、环境卫生、仓库保管、操作卫生等制度并上墙。 |
|  |  | 3.食品经营者应建立并健全进货台账登记和索票索证制度，销售肉类制品的，应提供相应的检验检疫标志及证明。 |
|  |  | 4.对所经营的食品（预包装食品除外），食品经营者需在档口显著位置公示经营食品的各类信息（品种名称、产地来源、购进日期、经营者名称、联系电话等）。 |
|  | 场所设施 | 1.具有必备的上下水设施，并完好无损；设有独立的空调设施、专用冷藏设施和专用工具容器清洗消毒设施；设置紫外线灯作为空气消毒设施，悬挂于距离地面2米以内高度。 |
|  |  | 2.加工经营房环境整洁，顶棚、四壁、地面等无破损。 |
|  | 操作加工 | 1.上岗时做好个人防护，注意个人卫生，穿戴整洁的工作衣帽。 |
|  |  | 2.不得使用非食品原辅材料加工食品。 |
|  |  | 3.保持加工设备、工具、容器清洁卫生，配备消毒设备和设施，并及时进行清洗消毒。 |
|  |  | 4.生产加工工艺应当安全稳定，保证食品卫生质量。 |
|  | 卫生要求 | 1.加工场所内部物品摆放整齐，保持清洁卫生，所产垃圾要日产日清，密闭收集清运。 |
|  |  | 2.加工场所外要保持无垃圾、无污水、无杂物。 |
| 五、监督管理 |  | 1.各行政管理部门严格按照《清远市农贸市场管理办法》确定的职责分工，对农贸市场进行监督管理。 |
| 六、文明经营户评选 |  | 1.开展文明经营户评选活动。对评选出的文明经营户予以宣传，表彰激励经营户诚信守法经营，推动文明城市和文明市场创建工作的深入开展，并留存好工作资料。 |
| 七、病媒防治 |  | 1.购置除四害药品、器械，定期喷药消杀，确保无蝇蛆孳生。 |
|  |  | 2.防鼠措施落实到位。内外环境、墙基处每15m左右设立一个固定的毒饵站(毒饵站可因地制宜，采用多种材料制作，长度不小于40cm。毒饵站设在隐蔽处或鼠类活动场所，毒饵站喷涂"毒饵投放点"字样)，每站投药30-50克，长期投药。 |
| 八、健康教育 |  | 1.开辟健康教育宣传栏，健康教育内容定期更换，并有开展健康教育等相关资料、记录、图片。 |
| 九、宣传氛围 |  | 1.市场内开辟宣传栏，张贴创文宣传画，有符合要求的创文宣传广告内容，利用电子显示屏等，滚动播出创文宣传标语口号或公益宣传图片。 |
|  |  | 2.有道德建设方面的公益宣传内容，有诚信经营宣传标语，有评选出的文明经营户宣传展示内容。 |
|  |  | 3.在重要或显著位置设置一批“遵德守礼”温馨提示牌。 |
|  |  | 4.所有广告、招牌等用字规范，内容健康。 |
| 十、创城资料 |  | 1.根据创城文档要求，收集整理近两年以来的各类与创文有关的记录、材料、图片等，并归档保存。 |